`



РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТIРI АЙМАFЫ УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН

РАСЦВЕТ ААЛ ЧÖБIНIН АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТАF – ПАСТАА РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 

от 31.01.2023г. № 26-п

п. Расцвет

**О внесении изменений в постановление от 11.10.2022г. № 213-п «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)» на территории муниципального образования Расцветовский сельсовет на 2021-2023 годы**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.03.2019 № 65 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 02.08.2017 № 398 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на 2021-2023 годы», Администрация Расцветовского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Администрации Расцветовского сельсовета от 11.10.2022г. № 213-п «О «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)» на территории муниципального образования Расцветовский сельсовет на 2021-2023 годы»» следующие изменения:

- приложение «Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)» на территории муниципального образования Расцветовский сельсовет на 2021-2023 годы читать в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

Глава

Расцветовского сельсовета А.В. Мадисон

Приложение

к постановлению Администрации

Расцветовского сельсовета

от 31.01.2023г. № 26-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2021–2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному образованию Расцветовский сельсовет за 2022 год | | | Х | 1 | Х | Х | 1 398,98 | 1 398,98 | 1 398,98 | 50 | 1 620 521,68 | 0,00 | 327 823,20 | 0,00 | 1 292 698,48 | Х | Х | Х |
| 1 | | ул. Космонавтов, д. 5 | 1966 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 699,49 | 699,49 | 699,49 | 25 | 1 222 708,52 | 0,00 | 254 868,15 | 0,00 | 967 840,37 | 1 748,00 | 1 748,00 | Июнь 2021 г. Декабрь 2022 г. |
| 397 813,16 | 0,00 | 72 955,05 | 0,00 | 324 858,11 | 397 813,16 | 460 000,00 |
| Итого по муниципальному образованию Расцветовский сельсовет за 2023 год | | | Х | 2 | Х | Х | 3 104,16 | 8 743,9 | 8 015,90 | 348 | 9 121 322,23 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 421 322,23 | Х | Х | Х |
| 1 | | ул. Космонавтов, д. 3 | 1966 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 2 | 562,00 | 696,30 | 696,30 | 21 | 1 514 287,63 | 0,00 | 1 453 237,82 | 0,00 | 61 049,81 | 2 694,46 | 3 565,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 2 | | ул. Космонавтов, д. 7 | 1966 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 689,50 | 689,50 | 689,50 | 30 | 1 385 895,00 | 0,00 | 1 282 583,35 | 0,00 | 103 311,65 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 г. Декабрь 2023 г. |
| 552 000,00 | 0,00 | 517 417,2 | 0,00 | 34 582,8 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 3 | | ул. Микроквартал, д. 1 | 1982 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 6 | 1150,00 | 4506,10 | 4025,10 | 197 | 3 519 000,00 | 0,00 | 3 392 771, 14 | 0,00 | 126 228,86 | 3060,00 | 3060,00 | Январь 2023г  Декабрь 2023 г. |
| 4 | | ул. Микроквартал, 2 | 1982 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 4 | 702,66 | 2852,00 | 2612,00 | 100 | 2 150 139,60 | 0,00 | 2 053 990,49 | 0,00 | 96 149,11 | 3060,00 | 3060,00 | Январь 2023г  Декабрь 2023 г. |

\* Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

\*\*\* Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

\*\*\*\* Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю».